- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照、基本开户证明（复印件加盖公章）；

- 2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 3、建筑消防二级及以上资质证明材料；

- 4、报价表；

- 5、评分细则中相关资料。

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

1、付款方式：施工合同签订后预付合同价款的30%；竣工验收合格后3个月内付到审计额的90%；质保期后无任何质量问题，无息一次性付清。

2、工期：≤20天（包括20天）。

4、报价：报价包括供货、人工费、辅材费、运输费、装卸费、售后服务、税金等所需的一切费用。

5、工程质保期：至少1年（自工程结束验收合格之日起算）。

6、项目内容说明：

- 项目内容：医院地下消防管道改造，包括：眼科院区大楼地下配电室消防管道改造、综合院区大楼地下配电室消防管道改造、行政院区楼地下配电室消防管道改造（图纸说明详见附件3，工程量清单详见附件4）。

- 施工公司要有丰富的施工经验，特殊工种要持证上岗，至少有一名一级注册消防工程师及中级消防设施操作员。

- 施工期间，施工方用电用水等应执行医院相关规定要求；施工方应保证安全施工，若发生与其施工相关的任何事故，其责任全部由施工方承担，并承担所需的一切费用。

- 三、评分细则（10分）

| 序 | 主要内容及分值 |  | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 3分 |  | 报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分=(基准价/最后报价)*30%*10 注:小数点后保留2位有效数字 |
| 二 | 技术方案 7分 | 工作方案 5分 | - 1、根据供应商针对本项目提供的整体工作方案、计划可实施性、合理性、安全性等进行评分；0-3分 - 2、根据供应商针对本项目提供的应急保障措施进行评分。0-1分 - 3、根据供应商提供的人员资质、数量及设备材料等投入情况进行评分。0-1分 |
|  |  | 售后服务 2分 | 根据供应商提供的工期时间、售后服务措施、售后响应时间、质保期内提供的质保内容和范围进行综合评分。 |

备注：请按照评分细则提供相关内容。

报价表

| 序号 | 报 价 项 目 明 细 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内容 | 聊城市眼科医院消防管道改造项目 |
|  | 项目总报价 | 大写： 小写： 万元 |
| 2 | 付款方式是否满足 | 是 否 |
| 3 | 工期 （≤20天） | 天 |
| 4 | 质保期 （≥1年） | 年 |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表签字：